Форма № 3

Форма раскрытия информации об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ)
и отчетах об их реализации

Открытое акционерное общество «Свердловская пригородная компания»

(наименование субъекта естественной монополии)

| № п/п | Наименование инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Цели и задачи инвестиционного проекта | Ожидаемые социально-экономический и бюджетный эффекты от реализации инвестиционного проекта | Срок окупаемости инвестиционного проекта | Объем расходов, необходимых для подготовки и реализации инвестиционного проекта, в том числе данные об объемах финансирования расходов на реализацию проекта за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (млн. рублей) | Поэтапный план реализации инвестиционного проекта | Отчет о реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инвестиционная программа всего, в том числе (проект инвестиционной программы) |  |  |  |  |  | См. Приложение № 1 |
| 1 | Разработка и внедрение модулей АСУ ППК В рамках 2015 года запланирована разработка двух дополнительных модулей: - Геоинформационная система (ГИС) - Универсальная электронная карта» (УЭК) | - ГИС ОАО “СПК” Цель: Геоинформационная система (ГИС) предназначена для сбора, анализа, архивирования и визуализации на интерактивной карте (или схеме маршрутов) информации о стационарных и подвижных объектах ОАО “СПК”, а также отображения данных об их состоянии, формирования связанных с ними оперативных оповещений и соответствующей отчетности. Цель УЭК: Назначение: Основной целью интеграционного проекта по совместному взаимодействию пригородного пассажирского комплекса со стороны системы АСУ ППК и Федеральной уполномоченной организацией «Универсальная электронная карта» (УЭК) является предоставление возможности гражданину РФ, имеющему смарт-карту УЭК использовать ее ресурсы и сервисные возможности для осуществления покупки проездных документов на поезда пригородного сообщения. Одним из ключевых особенностей УЭК является возможность оплаты и оформления билетов вне системы и аппаратного комплекса системы АСУ ППК используя для этого банковские терминалы банков-эмитентом из числа банков-участников Единой платежно-сервисной системы «Универсальная электронная карта» (ЕПСС УЭК) (например банкоматы Сбербанка России). Так же инфраструктура обслуживания УЭК создает благоприятные условия для получения и оплаты услуг в электронном виде. Преимущества УЭК: - отсутствие очередей; - оперативность и быстрота; - удобство и простота; - компактность; - повсеместность и шаговая доступность; - широкий спектр услуг; - надежность и безопасность. Реализация функций УЭК обеспечивается двумя основными электронными приложениями – федеральным электронным идентификационным и электронным банковским. | Экономический эффект от разработки ГИС ОАО “СПК”: Экономический эффект от разработки и внедрения ГИС ОАО “СПК” достигается за счет: - наглядности и оперативности предоставления информации о всех объектах ОАО “СПК”; - предоставления достоверной информации о соблюдении расписания движения поездов, соблюдения скорости движения, отклонений от маршрутов движения поездов и разъездных кассиров; - сбора и расчета объективной информации о пробеге всех единиц подвижного состава за любой интересующий период; - получения объективной информацию о температуре воздуха в салоне и работе инженерных систем подвижного состава на интересующих участках движения; - повышения качества обслуживания и удобства пассажиров за счет информирования о реальном (прогнозируемом) времени прибытия поездов на интересующие станции и информирования о ближайших точках продажи билетов. Возможные эффекты от внедрения УЭК - Логика электронных проездных документов должна поддерживать как разовые, так и абонементные билеты. В настоящий момент электронные билеты должны рассматриваться только как часть ЖД транспортного приложения и не иметь отношения к городскому наземному транспорту. Электронные проездные документы (разовые и абонементные) требуют резерва дополнительных секторов для обеспечения содержимого абонементов, их защищенной цифровой подписи. В зависимости от выбранного решения по абонементам и иным электронным проездным документам количество секторов может варьироваться от двух до девяти на один электронный документ, плюс один контролирующий сектор. Использование электронного кошелька может представляться комплексным решением нескольких приложений как регионального, так и федерального уровня. Электронный кошелек может быть отображением банковского приложения, может быть специально зарезервированным сектором для операций, осуществляемых любым приложением регионального или федерального уровня. На данный момент в части компаний, например, таких как ОАО «Содружество» и ОАО «Северо-Западная ПК» уже используются собственные транспортные карты ТКК и «Подорожник», в которых используется механизмы собственных электронных кошельков. Возможность интеграции эти локальных кошельков с УЭК также требует проработки. Наличие банковского приложения УЭК является несомненным преимуществом карты и для взаимодействия с ним возможно потребуется существенная переработка системы АСУ ППК. Эта функциональность может быть реализована позже. Так при условии использования банковского процессинга рабочие места кассиров, БПА и возможно мобильные кассы должны быть оснащены соответствующим оборудованием. - Унификация и оптимизация оформления проездных документов на поезда пригородного сообщения на территории РФ - Вытеснение огромного количества локальных транспортных карт регионов и соответственно необходимости адаптации с ними системы АСУ ППК, что приведет к ее упрощению и как следствие повышению надежности и удешевления эксплуатации - Частичный и полный отказ наличности и переход на безналичный способ оплаты проезда - Контроль перемещения держателей карт на поездах пригородного сообщения Отслеживание межрегиональных поездок держателей | 10 лет | 8,46 млн. Источник финансирования – субсидии субъектов РФ | УЭК: На текущий момент возможна проработка различных вариантов решения по разработке транспортного приложения. Основываясь на общедоступной информации видятся следующие возможные варианты применения и использования карты УЭК (все варианты решения сводятся к двум способам размещения приложения на карте: либо полностью в блоке MIFARE, либо частично, но с использованием ID-приложения): - Полностью автономное транспортное приложение в блоке MIFARE карты УЭК. В данном варианте карты УЭК используются исключительно как носитель транспортного приложения АСУ ППК, имеющего самодостаточный набор данных для персонификации, хранения льгот и электронных билетов – без привлечения ID-приложения УЭК - Транспортное приложение, использующее данные ID-приложения карты. Вариант аналогичный первому, но ПО АСУ ППК использует данные, записанные на карты УЭК для персонификации пассажира. - Частично автономное транспортное приложение, использующее идентификаторы статей общей НСИ (нормативно-справочной информации), вместо полных данных на карте. В данном случае карты УЭК содержат только ключевые идентификаторы статей НСИ. При этом сама НСИ находится в системе АСУ ППК и системе Федеральной уполномоченной организацией для работы с УЭК. Между системами настраивается механизм синхронизации статей. Особенность решения – необходимость периодической синхронизации НСИ. - Использование внешних API-интерфейсов транспортного приложения, с сохранением части служебных данных на карте. В данном решении системе АСУ ППК требуется минимальное место для хранения своих данных на картах УЭК (в основном это данные для проверки билетов и их контролю при использовании турникетов). При этом все взаимодействие процессинговых и сервисных функций по продаже билетов выполняется со стороны УЭК через внешние API-интерфейсы системы АСУ ППК и их записью в блок памяти MIFARE карты в виде электронных билетов. Так же возможно и обратное, когда система АСУ ППК использует внешнее API систем УЭК Федеральной уполномоченной организацией, например для получения каких либо данных, реестров. |  |
| 2 | Приобретение портативной контрольно-кассовой техники нового образца – МК-35; | Для бесперебойной работы компании при оформлении проездных документов в пригородных поездах дополнительно к имеющимся 500 машинам МК-35К. | Увеличение выручки от реализации билетов; - Снижение расходов на мероприятия по перронному контролю; - Снижение ставки за пользование инфраструктурой для станций, оборудованных турникетными комплексами, в соответствии с методикой ФСТ; - Отработка типовых технических и технологических решений установки турникетных комплексов, и взаимодействия их с системой АСУ ППК СПК, для реализации на других станциях полигона обслуживания ОАО «СПК». | 2-4 лет в зависимости от станции оборудования | 9,13 млн. руб. Источником финансирования служат субсидии субъектов РФ. | Распределение инвестиций по годам. 2015 год – 85 штук |  |
| 3 | Приобретение, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию системы автоматического подсчета пассажиров «DILAX PZS 2010». | - оценка текущего состояния перевозок пассажиров железнодорожным транспортом (пригородного сообщения) и объективных потребностей населения в этом виде услуг; - решение задач совершенствования транспортного обслуживания населения и его перспективного развития; - повышение эффективности использования подвижного состава | Экономический эффект. Результатом работы системы мониторинга пассажиропотоков станет накопление статистического массива информации о фактическом пассажиропотоке по тарифным и нетарифным станциям в разрезе конкретных поездов, поучастковой населенности поездов. В перспективе это даст возможность для ОАО «СПК» обоснованно и грамотно распределить парк МВПС по направлениям, поездам и завязкам, в строгом соответствии с фактическим пассажиропотоком. На сегодняшний день, не располагая столь точной и объективной информацией, не имея представления о том, какие результаты, с точки зрения эффективности использования подвижного состава, будут получены (эффективно или не эффективно используется парк МВПС и сформированы завязки), не представляется возможным спрогнозировать обоснованный экономический эффект. Технологический эффект. В настоящее время предоставление перевозчиком информации о фактических пассажиропотоках и населенности в разрезе конкретных поездов зачастую является требованием органов исполнительной власти субъектов РФ – Заказчиков пригородных перевозок. Получение таких данных в автоматическом режиме, в перспективе, позволит снизить объемы ручного труда, избежать неточностей при обработке информации, упростить процесс предоставления такой информации в адрес субъектов РФ. Кроме того, система имеет ряд дополнительных функций, позволяющих в автоматизированном режиме в реальном времени контролировать следующие параметры: - Фактическое исполнение графика движения; - Температура в вагоне; - Включение локомотивной бригадой оборудования вентиляции вагона; - Включение локомотивной бригадой оборудования печного и калориферного отопления в вагоне. Обеспечение инструментального (техническими средствами) контроля за данными параметрами будет способствовать: - повышению дисциплины локомотивных бригад; - обоснованности претензий перевозчика по вопросам исполнения графика движения поездов; - мгновенной передачи информации о несоблюдении в вагонах температурного режима (по причине неисправности оборудования/халатности локомотивной бригады) в депо, что позволит более оперативно устранять неисправности. - повышения качества оказываемых пассажирам услуг по перевозке в целом. . | 1 год | Стоимость проекта оценивается в 4 000 000 рублей (на период 2015г.). Источники финансирования. Источником финансирования служат прочие привлеченные средства. | Распределение инвестиций по годам. 2015 год – 4,0 млн. руб. |  |

Раскрывается информация о запланированных в рамках данного проекта инвестициях в разрезе объектов капитального строительства (с разделением по реконструируемым (модернизируемым) объектам и новым объектам), долгосрочных финансовых вложений, приобретаемых внеоборотных активов.